Bitácora

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Actividad | Duración | Flor Machado | Elías Peregrina | Avance |
| 17/3 | Repartición de Actividades | 1 hora | * Crear los documentos |  | * Se repartieron las actividades |
| 18/3 | codificación | 1 hora | * Escribir Código |  | * Se creo un documento colaborativo * Se creo la clase y se definieron sus atributos * Se inició la bitácora |
| 19/3 | Codificación | 1 horas | * Escribir código |  | * Creación del algoritmo de fleury |
| 20/3 | Codificación | 2 horas | * Correcciones |  | * Análisis de errores y correcciones |
| 21/3 | Codificación | 2 horas | * Correcciones | * Codificación * Correcciones | * Análisis de errores y correcciones * Creación del método que comprueba un camino de Euler * Modificación del cliente |
| 22/3 | Codificación y documentación | 4 horas | * Escribir código | * Correcciones | * Análisis de errores y correcciones * Actualización de la bitácora |
| 23/3 | Codificación y documentación | 2 horas | * Documentación | * Documentación | * Actualización de la bitácora |